- Пользовательские сценарии

- Модель жизненного цикла

Для разработки ИС ДЦ выбрана итеративная модель ЖЦ ПО. Выбор обусловлен тем, что система состоит из взаимосвязанных компонентов, которые могут разрабатываться и внедряться поэтапно. На ранних этапах возможно реализовать базовые функции сбора данных и расчёта ценовых рекомендаций, а затем постепенно расширять функциональность системы.

Преимуществами итеративной модели для данного проекта являются:

- возможность поэтапной разработки и тестирования системы;

- снижение рисков ошибок на ранних этапах проекта;

- возможность корректировки требований по результатам эксплуатации промежуточных версий;

- удобство интеграции и совершенствования моделей машинного обучения.

| Итерация | Реализуемая функциональность |
| --- | --- |
| 1 | Загрузка данных о продажах и остатках товаров, хранение данных в базе |
| 2 | Предобработка данных и формирование признаков для модели машинного обучения |
| 3 | Прогнозирование спроса и расчёт ценовых рекомендаций |
| 4 | Интерфейс ценового аналитика для просмотра и утверждения рекомендаций |
| 5 | Формирование отчётов и аналитических дашбордов |
| 6 | Реализация A/B-тестирования, уведомлений и административных функций |

Таким образом, итеративная модель позволяет постепенно наращивать функциональность системы, контролировать качество разработки на каждом этапе и своевременно вносить необходимые изменения.